# AI 战斗掩体与姿态方案（v1，待评审）

# 目标

- AI 战斗不再站桩对枪，而是按战术找掩体、蹲半掩体、探头射击。

- AI 姿态（站/蹲/趴）与玩家本体一致（共享同一套机制，单一真相源）。

- 掩体真实挡火力（物理挡弹）。

- 玩家反制手段本轮不做（后续单独一轮）。

# 现状（已核实）

- 子弹是物理抛射物：BulletProjectile 飞行中 Physics.Linecast(last,new,hitLayer)，撞 hitLayer 上的碰撞体即命中/消失。

- 敌人 EnemyEquipment.hitLayer = Player(层3) only（m_Bits:8） → 子弹穿墙，掩体现在纯摆样子。

- 层：Player=3, Ground=6, Obstacle=7, Enemy=8, Mirror=9。

- 战斗执行器 CombatExecutor：只做"距离≤射程→瞄准→开火"，不挪位、不找掩体。所谓"保持射击距离"是 Chase 分支怼到射程内、Combat 原地站射。

- 战术分层已存在：BT combat_tactic（Aggressive/Engage/Defensive/CallSupport/Retreat，按 HP+友军选），目前基本没被利用。

- 掩体几何基建已有：CoverUtil.TryGetCover(cell,floor)（邻格是否障碍 + 可探头侧），为玩家廖枪写的，AI 可复用/扩展。

- 玩家姿态系统（PlayerController）：enum Stance{Stand,Crouch,Prone}，随姿态变化：

  - SoundRadiusMultiplier（趴0.1/蹲0.3/站1）

  - FireHeightMultiplier（趴0.2/蹲0.55/站1）— 开火高度

  - DetectionPosition 眼高（趴0.15/蹲0.4/站）— 被视线检测点（IDetectable）

  - _moveMultiplier（蹲0.6）、OnStanceChanged 事件

# 一、掩体挡弹（前置机制）

- 改：敌人 EnemyEquipment.hitLayer 加入 Obstacle(7)（→ Player+Obstacle）；玩家枪 WeaponData.weaponHitLayer 确认含 Obstacle+Enemy（待核实真实枪械资源）。

- 子弹撞 Obstacle → OnHit 无 IDamageable 时仅消失（自毁），符合"掩体挡弹"。

- 关键：命中点要用姿态调整后的身体点，而非 target.position。现在 FirePellets 用 target.position（模型 pivot 在脚底=很低），高度型半掩体判定会失真。改为瞄准目标的站姿身体点（复用 IDetectable.DetectionPosition 思路，按目标姿态取胸/头高）。这样：

  - 站立目标在低掩体后 → 弹道高、越过低墙 → 命中（暴露）。

  - 蹲下目标在低掩体后 → 弹道低、被低墙挡 → 保护（半掩体生效）。

- 注意枪口自撞：origin 用 muzzlePoint（已存在），且掩体走位时站在掩体外沿/探头位，避免贴墙第一段 Linecast 自撞。

- 测试点：全掩体挡站姿弹；半掩体挡蹲姿弹、放行站姿弹；探头位能打出。

# 二、共享姿态组件 StanceController

把姿态逻辑从 PlayerController 抽成可复用 MonoBehaviour，玩家和敌人都挂，保证"一致"。

- StanceController（新）：持 Stance _stance；暴露 CurrentStance / SoundRadiusMultiplier / FireHeightMultiplier / EyeHeight(DetectionPosition) / MoveMultiplier；SetStance()、OnStanceChanged。倍率/高度从一份 StanceProfile（ScriptableObject 或 config 字段）取。

- 玩家：PlayerController 委托给 StanceController（保留现有公开 API 向后兼容，内部转调）。

- 敌人：挂 StanceController + 实现 IDetectable（按 EyeHeight 返回被侦测/被瞄准点——核实敌人现在是否已实现 IDetectable；没有则补，让玩家看/打敌人时半掩体、蹲姿生效）。

- 接线：EnemyEquipment 开火 origin 高度、被瞄准点都走 StanceController，与玩家同源。

# 三、AI 掩体走位（战术分层）

## 掩体评分（新 util，扩 CoverUtil 或 CombatPositioning）

输入：玩家格 Pg、AI 格、floor、tactic、搜索半径 R、attackRange。对每个候选格 C（R 内、可走、可达 PathfindingService.FindPath）打分：

- 防护 cover(C,P)：C 朝 P 方向的邻格是障碍（挡枪）。区分全掩体（高障碍） vs 半掩体（低障碍，需蹲）。

- 可射 canShoot(C,P)：从 C（或其探头侧 CoverUtil）对 P 有 LoS（Physics.Raycast,obstacleLayer）且 ≤attackRange。

- 交战距离 inRange。

- 战术权重：

  - Aggressive：靠近 P 优先，cover 权重低（逼近）。

  - Engage / Defensive：cover 高 + 可射 + inRange（蹲掩体探头射）。

  - Retreat：远离 P + cover（撤退）。

## CombatMoveExecutor（新执行器）

- 读 lastSeenPosition/TargetObject + combat_tactic。

- 算最佳战斗位：不在→移过去（AP 限制，仿 InvestigationExecutor）；已在且可射→交给 CombatExecutor 开火。

- 写黑板 inCombatCover（当前格是否有掩体）、coverIsHalf（是否半掩体、需蹲）。

## BT 接线（改动最小）

- 现有四分支 Chase_Aggressive / Chase_Engage / Defensive_Hold / Retreat 的执行器换成新 combatMove（各自的 TacticCondition 已在）。

- Combat_InRange（开火）加门：inCombatCover || tactic==Aggressive 才原地射，否则先走 combatMove。

- executors 字典注册 "combatMove"。

# 四、AI 蹲掩体联动

- 评分区分全/半掩体（障碍高度：场景障碍标注，或按 collider 高度阈值判定）。

- AI 到半掩体：StanceController.SetStance(Crouch) 降 FireHeight/EyeHeight → 低障碍挡住射向它的弹（物理，靠身体/瞄准高度）。要射时临时站起/探头（暴露一回合）。

- 站/蹲倾向：Defensive/Retreat 蹲；Aggressive 站着推进。

- 与玩家同一 StanceController，fireHeight/eyeHeight 一致。

# 五、config 参数

- EnemyConfig：coverSearchRadius、各战术 preferredEngageDist；姿态倍率/高度（对齐 PlayerConfig，或共用 StanceProfile）。

# 实施分期（可逐段测）

- Phase 1 掩体挡弹：hitLayer 加 Obstacle（敌+玩家）+ 瞄准点改姿态身体点 + 测试子弹被墙挡/探头打出。

- Phase 2 共享 StanceController：抽取 + 玩家委托 + 敌人挂载 + 敌人 IDetectable。

- Phase 3 AI 掩体走位：掩体评分 + CombatMoveExecutor + BT 接线。

- Phase 4 AI 蹲半掩体联动：全/半掩体区分 + 蹲/站时机。

# 待定 / 测试点

- 枪口自撞（origin 在探头外沿）。

- 敌人是否已实现 IDetectable（未实现则补，按姿态降点）。

- 全/半掩体的障碍高度数据来源（标注 vs collider 高度阈值）。

- 数值：搜索半径、各战术交战距离、蹲下时机、走位抖动阈值（避免每回合换掩体）。

- 玩家真实枪械 weaponHitLayer 是否已含 Obstacle（核实）。